# Есіл ауданы: Тарихи датасетті құру және өңдеу процесі

1-ші кезең (02.02.2026 - 08.02.2026) - Деректер көздерін анықтау және дайындау: Есіл ауданының негізгі қиылыстары (Мәңгілік Ел, Тұран, Қабанбай батыр) таңдалды. Жол қозғалысының тығыздығы мен ауа райының әсерін (қар, жаңбыр, тұман) тарихи тұрғыдан жинау үшін параметрлер бекітілді.

2-ші кезең (09.02.2026 - 15.02.2026) - Деректерді генерациялау процесі: Python және pandas кітапханаларының көмегімен 50,000 жазбадан тұратын тарихи датасет (yesil_traffic_history_dataset.csv) жасалды. Әрбір жазба 15 минуттық интервалмен уақыт, автокөліктер саны, орташа жылдамдық және кептеліс деңгейі (congestion_level) мәліметтерін қамтиды.

3-ші кезең (16.02.2026 - 22.02.2026) - Деректерді тазарту және қалыпқа келтіру (Normalization): Аномалиялар мен нөлдік мәндер тексерілді. Жол-көлік оқиғалары (accident) мен ауа райы жағдайларына қатысты ерекше жағдайлар датасетке енгізіліп, LSTM нейрондық желісінде оқытуға дайындалды.

4-ші кезең (23.02.2026 - 28.02.2026) - Деректерді визуализациялау және сараптау: Тарихи деректер Matplotlib және Seaborn арқылы талданды. Шыңдық сағаттардағы (peak hours) кептеліс деңгейінің өсу динамикасы расталып, датасеттің шынайылыққа сәйкестігі дәлелденді.